شناسنامه پروژه

**عنوان پروژه:** پروژه ایجاد خدمات فروش الکترونیکی خدمات ایجاد وب سایت اینترنتی به صورت سفارشی

**تاریخ شروع پروژه:** 14/4/1398 **تاریخ اتمام پروژه:** 14/5/1398

**اطلاعات بودجه:**

بودجه در نظر گرفته شده برای این پروژه 150.000.000 تومان است.

**مدیر پروژه: آریا وارسته نژاد، +98-936 740 5960**، [a.varaste.n@gmail.com](mailto:a.varaste.n@gmail.com)

**اهداف پروژه:**

ایجاد کردن یک سرویس الکترونیکی به صورتی که سازمان ها، شرکت ها، افراد حقیقی و حقوقی بتوانند در آن ساید مد نظر خود برای طراحی و پیاده سازی را در آن سفارش بدهند.

نسخه اولیه این سامانه بایستی در مدت 4 ماه آماده و نسخه نهایی شده آن باید در مدت 1 سال تکمیل و تحویل به مشتری بشود.

بودجه این پروژه 150.000.000 تومان است که 30.000.000 تومان از آن در ابتدای شروع پروژه تخصیص پیدا میکند و مابقی بر اساس سیر پیشرفت پروژه به پروژه تعلق میگیرد.

معیار های اصلی موفقیت پروژه:

هدف اصلی از انجام این پروژه بدست آوردن سرویسی است که کار سفارش و طراحی و ساخت وب سایت ها را راحت تر و سریع تر کند، همچنین موجب کاهش هزینه ها بشود.

در زمان تحویل نهایی تمامی آزمایشات و تست های لازم باید بر روی تمامی قسمت ها انجام شده باشد و نیز تمامی ویژگی های تعیین شده را دارا باشد.

توسعه دهندگان بتوانند به راحتی با مشتریان که سفارش میدهند ارتباط برقرار کرده و نیازمنده های آنها را به سرعت و با درستی متوجه بشوند.

نظرات تمامی ذینفعان این پیام رسان بایستی در نظر گرفته شود و صحت کارکرد و پیاده سازی بدون ایراد آن باید مورد تائید مدیر پروژه واقع شود.

روش های پرداختی باید مطمئن باشند.

**رویکرد:**

* تجزیه و تحلیل قدرت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات؛ برای کمک به استفاده در برنامه ریزی استراتژیک
* در صورت تغییر خواسته ها و نیازمندی های حامی پروژه زمان و هزینه لازم برای پیشبرد آنها اضافه شود.
* پس از به اتمام رساندن هر بخش از پروژه گزارشی از ریز عملیات ها و فعالیت ها تهیه شود و در اختیار مدیر پروژه قرار گیرد.
* زیرساخت های سخت افزاری به مقدار کافی و با کیفیت بالا تهیه شود.
* مقرر کردن هزینه و ملزومات هر بخش از پروژه

**نقش ها و مسئولیت ها:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **نقش** | **نام و نام خانوادگی** | **سازمان / سمت** | **اطلاعات تماس** |
| حامی مالی | محمد حسین وارسته نژاد | مدیر عامل | Varaste@aut.ac.ir |
| مدیر پروژه | آریا وارسته نژاد | مدیر | [a.varaste.n@gmail.com](mailto:a.varaste.n@gmail.com) |
| عضو تیم | سینا وارسته نژاد | متخصص تست | [varastenajad@gmail.com](mailto:varastenajad@gmail.com) |
| عضو تیم | نسترن مقیمی | روانشناس – جامعه شناس | [n.moghimi21@gmail.com](mailto:n.moghimi21@gmail.com) |
| عضو تیم | دانیال وفاجو | حسابدار | [D-vfj@gmail.com](mailto:D-vfj@gmail.com) |
| عضو تیم | سروش مجد | طراح UI / UX | [SoroushMajd@gmail.com](mailto:SoroushMajd@gmail.com) |
| عضو تیم | مهران تقیان | تحلیلگر | [Mehranjoon@gmail.com](mailto:Mehranjoon@gmail.com) |
| عضو تیم | رضا توسلی | متخصص شبکه و ریز ساخت | [tavasolireza@outlook.com](mailto:tavasolireza@outlook.com) |
| عضو تیم | محمد مهدی عبد الله پور | برنامه نویس | [Abdollahpour@gmail.com](mailto:Abdollahpour@gmail.com) |
| عضو تیم | امید عباسی | برنامه نویس | [OMIDABC@GMAIL.COM](mailto:OMIDABC@GMAIL.COM) |
| عضو تیم | مصطفی معصومی | برنامه نویس سمت سرور | [M.MASOMI@GMAIL.COM](mailto:M.MASOMI@GMAIL.COM) |
| عضو تیم | محمد رهبر | بررسی سفارشات مشتریان | [Mo.rahbar@aut.ac.ir](mailto:Mo.rahbar@aut.ac.ir) |