**متن توضیحات کلی پیرامون پروژه**

**تهیه کننده: آریا وارسته نژاد**  **تاریخ: 14/3/1398**

**هدف:**

ایجاد کردن یک سرویس الکترونیکی به صورتی که سازمان ها، شرکت ها، افراد حقیقی و حقوقی بتوانند در آن ساید مد نظر خود برای طراحی و پیاده سازی را در آن سفارش بدهند.

نسخه اولیه این سامانه بایستی در مدت 4 ماه آماده و نسخه نهایی شده آن باید در مدت 1 سال تکمیل و تحویل به مشتری بشود.

بودجه این پروژه 150.000.000 تومان است که 30.000.000 تومان از آن در ابتدای شروع پروژه تخصیص پیدا میکند و مابقی بر اساس سیر پیشرفت پروژه به پروژه تعلق میگیرد.

**محدوده:**

ساخت کلی برنامه در محدوده این پروژه قرار دارد، اما و پشتیبانی از آن در سال های بعدی در محدوده این پروژه قرار ندارد.

به روز رسانی تجهیزات شبکه و زیرساخت های سخت افزاری و همینطور دیتابیس ها در خارج از محدوده این پر.ژه قرار دارد.

توانایی نگهداری اطلاعات مشتریان و توسعه دهندگان در این پروژه باید ایجاد شود، همچنین روشی برای امیتاز دادن به سطح کیفی محصول تولید شده به وسیله توسعه دهنده باید وجود داشته باشد.

**مفروضات:**

در صورت کنار کشیدن هر یک از طرفین پروژه بایستی جریمه پرداخت شود.

توسعه دهندگان بایستی از تجربه و تجهیزات لازم برخوردار باشند.

هزینه های مققر شده در زمان تعیین شده به کارگزار داده شود.

بودجه برای انجام پروژه کافی باشد.

نسخه اولیه در مدت 4 ماه آماده و نسخه نهایی و کامل هم در مدت یکسال آماده شود.

**هزینه ها:**

بودجه مصوب برای این پروژه 150.000.000 تومان است.

این بودجه برای تامین هزینه های لازم برای مواد و ملزومات، ابزار و تجهیزات و دستمزد نیرو های انسانی است. در زیر نحوه تخصیص بودجه به قسمت های گونانون به صورت جزئی تر آورده شده است.

30.000.000 تومان از آن در ابتدای شروع پروژه تخصیص پیدا میکند و مابقی بر اساس سیر پیشرفت پروژه به پروژه تعلق میگیرد.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***گروه*** | **درصد** | **بودجه** |
| *مواد و ملزومات* | 25% | 37.500.000ريال |
| *ابزار و تجهیزات* | 10% | 15.000.000ريال |
| *نیروی انسانی* | 65% | 97.500.000ريال |

**زمان بندی:**

نسخه اولیه این سامانه بایستی در مدت 4 ماه آماده و پس از آن در هر 2 ماه یک بار یک ورژن از سیستم مطالبه میشود و در صورتی که ورژن ها مطالبات را مرتفع نکنند کارگزار جریمه متحمل خواهد شد و نسخه نهایی شده آن باید در مدت 1 سال تکمیل و تحویل به مشتری بشود.