شناسنامه پروژه

**عنوان پروژه:** پروژه ایجاد شبکه کامپیوتری در یک ساختمان مسکونی 12 طبقه

**تاریخ شروع پروژه:** 5/3/1398 **تاریخ اتمام پروژه:** 8/3/1398

**اطلاعات بودجه:**

کل بودجه در نظر گرفته شده برای این پروژه ملبغی برابر 10.000.000 تومان است.

**مدیر پروژه: آریا وارسته نژاد، +98-936 740 5960**، [a.varaste.n@gmail.com](mailto:a.varaste.n@gmail.com)

**اهداف پروژه:**

هدف اصلی از این پروژه شبکه کردن تمام کامپیوتر های این ساختمان با یک دیگر است. در این پروژه تلاش میشود که طراحی ها به گونه ای باشد که در هر طبقه بتوان دست کم به 5 دستگاه از طریق سیم های شبکه مثل کابل های LAN و نظایر آنها سرویس دهی کرد و همچنین تمام ساختمان دارای پوشش مناسب وای فای با حفظ امنیت برا ی آن باشد.

تمامی مراحل باید حداکثر پس از گذشت 3 روز از زمان شروع پروژه به اتمام رسیده و تحویل گردند.

معیار های اصلی موفقیت پروژه:

* شبکه ایجاد شده بتواند در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز فعال بوده و موارد قطعی آن از 10 ساعت در ماه کمتر باشد.
* سرعت دسترسی به اینترنت به وسیله کابل های شبکه دست کم 10 مگابیت در هر ثانیه و سرعت دسترسی به اینترنت از راه وای فای حداقل 7 مگابیت در هر ثانیه باشد.
* در زمان تحویل نهایی تمامی آزمایشات و تست های لازم باید بر روی تمامی قسمت ها انجام شده باشد و نیز تمامی ویژگی های تعیین شده را دارا باشد.
* نظرات تمامی ذینفعان این پیام رسان بایستی در نظر گرفته شود و صحت کارکرد و پیاده سازی بدون ایراد آن باید مورد تائید مدیر پروژه واقع شود.

**رویکرد:**

* نیمی از هزینه کل پروژه در ابتدای کار و قبل از آن به صورت بیعانه پرداخت گردد و با بقی (50% باقی مانده) پس از اتمام کامل پروژه و انجام تست ها به صورت نقدی پرداخت شود.
* در صورت تغییر خواسته ها و نیازمندی های حامی پروژه زمان و هزینه لازم برای پیشبرد آنها اضافه شود.
* پروژه بایستی حتماً در زمان مقرر خودش آماده تحویل به مشتری باشد.
* معین کردن تخصیص منابع به کدام فعالیت ها
* انجام تست های مورد نظر بعد از اتمام هر قسمت از پروژه

**نقش ها و مسئولیت ها:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **نقش** | **نام و نام خانوادگی** | **سازمان / سمت** | **اطلاعات تماس** |
| حامی مالی | محمد حسین وارسته نژاد | مدیر عامل | Varaste@aut.ac.ir |
| مدیر پروژه | آریا وارسته نژاد | مدیر | [a.varaste.n@gmail.com](mailto:a.varaste.n@gmail.com) |
| عضو تیم | سینا وارسته نژاد | متخصص تست | [varastenajad@gmail.com](mailto:varastenajad@gmail.com) |
| عضو تیم | نسترن مقیمی | روانشناس – جامعه شناس | [n.moghimi21@gmail.com](mailto:n.moghimi21@gmail.com) |
| عضو تیم | دانیال وفاجو | حسابدار | [D-vfj@gmail.com](mailto:D-vfj@gmail.com) |
| عضو تیم | سروش مجد | هماهنگ کننده با ارائه دهنده سرویس اینترنت(ISP) | [SoroushMajd@gmail.com](mailto:SoroushMajd@gmail.com) |
| عضو تیم | مهران تقیان | کارگر | [Mehranjoon@gmail.com](mailto:Mehranjoon@gmail.com) |
| عضو تیم | رضا توسلی | متخصص شبکه و ریز ساخت | [tavasolireza@outlook.com](mailto:tavasolireza@outlook.com) |
| عضو تیم | محمد مهدی عبد الله پور | دستیار | [Abdollahpour@gmail.com](mailto:Abdollahpour@gmail.com) |
| عضو | امید عباسی | کارگر | [OMIDABC@GMAIL.COM](mailto:OMIDABC@GMAIL.COM) |