**متن توضیحات کلی پیرامون پروژه**

**تهیه کننده: آریا وارسته نژاد**  **تاریخ: 3/2/1398**

**هدف:**

نصب، راه اندازی و بهره برداری از یک سامانه پیام رسان الکترونیکی در سطح ملی و با رویکرد توسعه بین المللی به گونه ای که از نظر سرعت و اطمینان عملکرد رضایت بخشی داشته باشد.

سامانه ای که بتواند با نمونه های مشابه خارجی خود از نظر کیفیت و امکانات رقابت کند و بتواند با روش های غیر قهری در جامعه مقبولیت بدست آورده و فراگیر گردد.

**محدوده:**

* + ساخت کلی برنامه و پشتیبانی از آن در سال های بعدی در محدوده این پروژه قرار دارد، اما تبلیغات و تشویق مردم به استفاده از آن در محدوده این پروژه قرار ندارد.
  + به روز رسانی تجهیزات شبکه و زیرساخت های سخت افزاری و همینطور دیتابیس ها در خارج از محدوده این پر.ژه قرار دارد.

**مفروضات:**

* + در صورت کنار کشیدن هر یک از طرفین پروژه بایستی جریمه پرداخت شود.
  + تمامی دستگاه های دولتی دیگر بایستی همکاری های لازم را داشته باشند.
  + قیمت دلار که در تهیه تجهیزات و ملزومات از خارج از کشور اهمیت دارد از 160000 ریال بالاتر نرود. در آن صورت بایستی هزینه مابه التفاوت از سوی وزارت به بودجه مصوب پروژه اضافه گردد.

**هزینه ها:**

* تمامی هزینه های مقرر شده از طرف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخت میشود اما در ابتدا تنها 30% از هزینه ها به صورت یکجا داده میشود. و باقی بودجه در 6 قسط به دانشکده داده خواهد شد.
* در صورتی که دانشکده مهندسی کامپیوتر بتواند از خارج حامی های مالی جذب کند میتواند از سرمایه گذاری های خارجی استفاده کند اما در نهایت تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران است.
* این بودجه برای تامین هزینه های لازم برای مواد و ملزومات، ابزار و تجهیزات و دستمزد نیرو های انسانی است. در زیر نحوه تخصیص بودجه به قسمت های گونانون به صورت جزئی تر آورده شده است.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **گروه** | **درصد** | **بودجه** |
| **مواد و ملزومات** | 35% | 1050000000ريال |
| **ابزار و تجهیزات** | 30% | 9000000000 ريال |
| **نیروی انسانی** | 35% | 1050000000ريال |

**زمان بندی:**

پس از گذشت 4 ماه از شروع مهلت پروژه انتظار میرود که اولین نسخه از آن آزاد شود و پس از آن در هر 2 ماه یک بار یک ورژن از سیستم مطالبه میشود و در صورتی که ورژن ها مطالبات را مرتفع نکنند دانشکده جریمه متحمل خواهد شد.