## Slide 1: مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات
دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
رشته مهندسی فناوری اطلاعات
دوره کارشناسی

## Slide 2: مقدمه و کلیات

## Slide 3: زمينه ها
مفاهيم بنيادي در سازمان‌ها
  ماموريت:
    فلسفه و علت اصلي ايجاد هر سازمان
  هدف :
    موضوعاتي كه دستيابي به آنها به معادل با انجام ماموريت سازمان خواهد بود.
  راهبرد (استراتژي):
    نمود اوليه: نوع و تركيب محصولات (خدماتي يا كالا ) يک سازمان
    جهت‌گيري‌هاي کلي سازمان در انتخاب مسير جهت دست‌يابي به اهداف و تحقق ماموريت
  محصول :
    خروجي و نتيجه كار سازمان
  فعاليت :
    سازماني اقدامات و كارهاي لازم براي توليد محصول سازمان
تقسيم بندي فعاليتهای سازمان:
  فعاليت‌هاي اصلي : فعاليت‌هايي که مستقيما" منجر به توليد محصول سازمان ميشود
  فعاليت‌هاي فرعي : فعاليت‌هايي که براي پشتيباني و مديريت فعاليتهاي اصلي انجام ميدهيم.

## Slide 4: زمينه ها
انواع فعاليت‌هاي سازماني (يا گروهي) از نظر ماهيت شکلي
  فرآيندها (يا پروسه‌ها):
    در طول يک دوره زماني بطور مستمر و با نرخ معيني تکرار می شود
    نتيجه هر بار انجام آن با ديگر دفعات در اغلب وجود مشابه مي‌باشد
    روش و فرآیند انجام آن در هر بار با دفعات دیگر مشابه و یکسان است
  طرح‌ها (يا پروژه‌ها):
    به صورت مقطعي و موقت انجام شده و قرار نیست تکرار شود. (دائمی نیست)
    نتيجه هر بار انجام آن با ديگر دفعات در اغلب وجوه متفاوت است.
    روش و فرآیند انجام آن در هر بار با دیگر دفعات متفاوت و غیرمشابه است
نتیجه:
  تفاوت نحوه مدیریت انجام فعالیت های سازمانی پروژه ای با پروسه ای
سئوال:
  امکان استفاده از شیوه مدیریت پروژه برای مدیریت پروسه؟

## Slide 5: زمينه ها
ويژگي‌هاي پروسه
  تكراري بودن (مستمر بودن):
    در طول يک مقطع زماني به دفعات انجام مي‌شود .
    ممکن است داراي نرخ تکرار و انجام ثابت باشد.
    مثال: فرآيند خريد مواد و ملزومات ، فرآيند پرداخت حقوق و دستمزد ، فرايند مرخصي گرفتن در يك سازمان
  مشابه بودن نتيجه هر بار اجرا:
    نسبي‌بودن شباهت بين دو موضوع يا محصول
    منظور نسبي بودن در بيشتر ويژگي‌ها مي‌باشد.
    مثال : در فرايند توليد يخچال ، يخچالها در اغلب ويژگيها با يكديگر مشابهند و ممكن است در بعضي موارد مانند رنگ و ... با يكديگر متفاوت باشند.

## Slide 6: زمينه ها
ويژگي‌هاي پروژه
  موقتي بودن (Temporary):
    پروژه‌ها بطور موقت در سازمان انجام مي‌شوند.
    در زمان خاصي شروع و در زمان خاصي پايان مي‌يابند.
    در يك زمان در سازمان حضور دارند و در زمان ديگر حضور ندارند.
  منحصر بفرد بودن نتيجه انجام(Uniqueness) :
    بعنوان مهمترين ويژگي جهت تعيين پروژه بودن يک عمل، مطرح مي‌باشد.
    هر پروژه در بردارنده نتيجه كاملا" متفاوتي با ديگر پروژه‌ها خواهد بود.
    مثال: در پروژه هاي نرم افزاري، نرم افزار توليد شده در طي انجام يک پروژه با نرم افزار توليد شده در پروژه ديگر متفاوت خواهد بود.

## Slide 7: اهداف درس

## Slide 8: اهداف درس
آشنایی با ساختار و معماری مفهومی سامانه های فناوری اطلاعات (ITS)
بیان هر نوع خدمت الکترونیکی در قالب معماری مفهومی ارائه شده برای ITS
آشنایی با چارچوب و فرآیند کلی و زیر فرآیندهای مدیریت پروژه
بکارگیری فرآیند کلی و زیرفرآیندهای مدیریت پروژه برای سامانه های فناوری اطلاعات
ایجاد توانمندی بکارگیری فناوری اطلاعات برای تسهیل و توانمندسازی فرآیندکلی و زیرفرآیندهای مدیریت پروژه (مدیریت پروژه الکترونیکی)
ایجاد توانمندی اولیه تعریف، تحلیل و طراحی خدمات مدیریت الکترونیکی پروژه ها

## Slide 9: سرفصل های و موضوعات تدریس

## Slide 10: سرفصل های تدریس (کلاس)
چارچوب و معماری مفهومی سامانه های فناوری اطلاعات (ITS)
مقدمه ای بر پروژه های فناوری اطلاعات
مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات
  مقدمه ای بر مدیریت پروژه
  مدیریت پروژه و زمینه فناوری اطلاعات
  گروه های فرآیند در مدیریت پروژه
  مدیریت یکپارچگی پروژه
  مدیریت محدوده پروژه
  مدیریت زمان پروژه
  مدیریت هزینه پروژه
  مدیریت کیفیت پروژه
  مدیریت منابع انسانی پروژه
  مدیریت ارتباطات پروژه
  مدیریت ریسک پروژه
  مدیریت تدارک و تامین پروژه
  مدیریت ذی نفعان پروژه
ابزارهای نرم افزاری برای مدیریت پروژه (نرم افزار MSP)
  سامانه های اینترنتی مدیریت پروژه
خدمات مدیریت الکترونیکی پروژه

## Slide 11: منابع و مراجع

## Slide 12: منابع و مراجع
جزوه و اسلايدهای کلاسی (مرجع اصلی)
کتاب درسی:
Kathy Schwalbe, INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGEMENT (Seventh Edition), Course Technology, 2014.
کتب مرجع:
Jack T. Marchewka, INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGEMENT: Providing Measurable Organizational Value, Wiley, 2003
JOHN WARD and JOE PEPPARD, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (Fifth Edition), Project Management Institute, 2013

## Slide 13: روش ارزیابی

## Slide 14: روش ارزیابی
تمارین (اجباری)
امتحانات کلاسی – کوئیز (اجباری)
تقریرکلاسی (اختیاری)
  همکاری در نگارش و تدوین محتوا و مباحث طرح شده در کلاس
پروژه کلاسی (اجباری)
  طراحی یک پروژه فناوری اطلاعات و مهندسی آن
پروژه مطالعاتی(اختیاری)
  جستجو و استخراج مقالات معتبر(همایش، مجله) و مرتبط با مباحث درس
  استخراج مطالب مهم و تولید اسلایدهای برای ارائه محتوای مقالات
  ارائه اسلایدها (حضوری – مجازی)
امتحان پایان ترم (اجباری)

## Slide 15: نکات مهم

## Slide 16: نکات مهم
کليه دانشجويان موظفند، تا تاريخ اعلام شده با مراجعه به پرتال درس با آدرس alirezahashemi.ir در آن ثبت نام نمايند.
مراحل ثبت نام در پورتال درس:
  ثبت نام و تعريف شناسه و رمز عبور ورود به پرتال
    برای افرادی که برای اولين بار مراجعه می نمايند
  ورود به پرتال و انتخاب منوی دروس
  ثبت نام و ایجاد دسترسی به درس
  انتخاب عنوان درس
  ورود رمز دسترسی به درس (itpm952 )
  عضویت در گروه تلگرامی درس

## Slide 17: نکات مهم
در صورت عدم مراجعه و ثبت نام تا موعد مقرر، دانشجو منصرف از درس شناخته شده و به عنوان غايب به آموزش معرفی خواهد شد.
کليه تمارين و پروژه های درس و ساير موارد خواسته شده فقط و فقط از طريق پرتال از دانشجو اخذ خواهد شد.
هرگونه عدم حضور دانشجو در کلاس باید قبلا به صورت حضوری یا از طریق درج پیام در پرتال، با ذکر دلیل به اطلاع استاد درس برسد.
عدم حضور در کلاس، به هیچ عنوان توجیهی برای عدم انجام تکالیف و وظایف خواسته شده از دانشجو نبوده و هیچ عذری از این بابت پذیرفته نیست.
در صورت وجود هر گونه شرایط حاد یا پیشامد اضطراری باید موضوع به اطلاع استاد درس به صورت حضوری یا از طریق درج پیام در پرتال به اطلاع استاد درس رسانده شود. در غیر اینصورت هیچ عذری پذیرفته نیست.